Załącznik Nr 2

do zapytania ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

###### Wykonawca zobowiązuje podjąć się sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo” dofinansowanego ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- zatwierdzenie materiałów budowlanych przewidzianych przez Wykonawcę robót do wbudowania oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania,

- kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową,

- kontrola ilości i wartości wykonywanych robót przed odbiorem elementu lub przedmiotu umowy,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności, mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót,

- nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż., bezpieczeństwa 
i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy,

- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych prowadzonych robót budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym,

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej,

- przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych z realizacji prac inwestycyjnych,

- w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych zwiększających koszt prac inwestycyjnych/remontowych, Inspektor Nadzoru może zlecić ich wykonanie Wykonawcy dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego; w związku z tym Inspektor Nadzoru przedkłada Zamawiającemu wyliczony koszt ich wykonania wraz z protokołem konieczności celem zatwierdzenia,

- potwierdzanie dokumentów płatności (faktur wraz z załącznikami) zgodnie z zaawansowaniem robót budowlanych i składanie do Zamawiającego w celu dokonania przez niego płatności,

- przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych prac inwestycyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,

- dojazd i pobyt na placu budowy dwa razy w tygodniu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy; w okresie gwarancji i rękojmi minimum jeden raz w ciągu sześciu miesięcy,

- wykonywanie wszelkich czynności wymaganych przepisami właściwych ustaw dla inspektora nadzoru.

§ 3

- Nadzór inwestorski pełnił będzie ………………………., posiadający uprawnienia budowlane …………..

- Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji 
w/w robót.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji, zapobiega stratom 
i marnotrawstwu.

§ 5

Na etapie gwarancji i rękojmi do obowiązków Wykonawcy należy:

- egzekwowanie od wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

- protokolarne stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji,

- kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

- współuczestnictwo, na wniosek Zamawiającego, w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją i rękojmią.

§ 6

- Strony ustalają, że Inspektor Nadzoru rozpocznie pracę z datą podpisania umowy.

- Obowiązki Wykonawcy nad realizacją zadania określonego w § 1 niniejszej umowy, wygasają z chwilą upływu terminu obejmującego gwarancję i rękojmię na wykonane roboty budowlane.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody drugiej strony powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie lub jednostce, ani przelewać na nią swoich praw i obowiązków wynikających z umowy.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………………… zł brutto (słownie: ………………………...…… ………………………………………………………………………………………………………………………...).

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu budowy poszczególnych etapów zadania i podpisaniu protokołów odbioru, odpowiednio częściowego 
i końcowego zadania, na podstawie wystawionego po tych zdarzeniach przez Wykonawcę rachunku/faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić rachunek/fakturę na rzecz Zamawiającego, tj. Gminę Mochowo, Mochowo 20, 09 – 214 Mochowo, NIP: 776-16-15-078.

- Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury dokona zapłaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

      - Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy, strony dokonują wzajemnych rozliczeń na dzień rozwiązania umowy.

      - Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,

- za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego – przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar i odszkodowań ze swego wynagrodzenia.

- Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egz., z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca, 
a 2 egz. – Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA