Załącznik Nr 3

do zaproszenia do złożenia oferty

UMOWA NR RPP.272…..2026

zawarta w Mochowie pomiędzy Gminą Mochowo reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mochowo –Zbigniewa Kopczyńskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Augustyniak

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….

po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 170.000,00 zł netto została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1. Przedmiot Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego modernizację systemu sterowania obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie wraz ze stworzeniem systemu wizualizacji SCADA, 
a Zamawiający zobowiązuje się odebrać prawidłowo wykonany przedmiot Umowy i zapłacić uzgodnione wynagrodzenie.

- Podstawę określenia zakresu stanowi oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik Nr 1 do Umowy.

- W razie rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, następnie jej pozostałe załączniki i oferta Wykonawcy.

# § 2. Zakres rzeczowy

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona w szczególności:

nowe oprogramowanie dla istniejącego sterownika PLC w Rozdzielnicy Technologicznej, testy obiektowe oraz uruchomienie SUW w trybie automatycznym,

wymianę panelu operatorskiego HMI w Rozdzielnicy Technologicznej na panel 10-calowy o wysokiej rozdzielczości oraz zaprogramowanie nowego panelu HMI,

niezbędne zmiany w Rozdzielnicy Technologicznej i sprawdzenie sygnałów przychodzących do sterownika PLC,

wymianę modułu telemetrycznego umożliwiającego wysyłanie powiadomień SMS o stanach awaryjnych obiektu,

rozbudowę istniejącej licencji SCADA Asix ASKOM na istniejącym komputerze SCADA znajdującym się na obiekcie,

dołożenie licencji WWW do systemu SCADA, umożliwiającej zdalny podgląd pracy obiektu z urządzeń posiadających dostęp do Internetu,

dostawę routera obsługującego VPN,

stworzenie wizualizacji SCADA dla obiektu SUW Mochowo,

dostawę, montaż, programowanie i uruchomienie nowej rozdzielnicy RZH obsługującej istniejący zestaw pompowy na magistralę wodociągową, wraz z włączeniem do systemu SCADA. Rozdzielnica RZH zostanie wyposażona w 5 falowników do zasilania i sterowania wszystkimi pompami zestawu sieciowego, sterownik PLC oraz panel operatorski HMI umożliwiający zmianę nastaw pracy zestawu,

dostawę i montaż przetworników ciśnienia na rurociągu tłocznym i ssącym oraz presostatu na rurociągu tłocznym zestawu hydroforowego.

- Kartę ze stałym publicznym adresem IP zapewnia Zamawiający (karta SIM do routera VPN).

- Karta SIM do modułu powiadamiania SMS zostanie zapewniona przez Wykonawcę. Miesięczny koszt jej utrzymania wynosi 20,00 zł netto i będzie rozliczany na podstawie odrębnej faktury/umowy po uruchomieniu usługi. Zamawiający wskaże wybraną formę rozliczenia przed odbiorem końcowym.

# § 3. Dokumentacja, oprogramowanie i dostęp

- Najpóźniej przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w zakresie wykonanych zmian, instrukcję obsługi, kopie konfiguracji oraz kopie zapasowe aplikacji PLC, HMI i SCADA w formacie pozwalającym na ich odtworzenie.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe utworzone w ramach realizacji Umowy, w tym 
do routera VPN i aplikacji WWW, w sposób bezpieczny i uzgodniony ze Stronami.

- W zakresie utworzonych na potrzeby Zamawiającego aplikacji i konfiguracji Wykonawca udziela Zamawiającemu, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, niewyłącznej, bezterminowej licencji do korzystania na potrzeby obiektu SUW Mochowo, w tym do eksploatacji, wykonywania kopii bezpieczeństwa 
i wprowadzania zmian na potrzeby utrzymania obiektu. Prawa do oprogramowania producentów zewnętrznych określają warunki ich licencji.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone licencje będą legalne i wystarczające do korzystania z funkcji objętych Umową.

# § 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie prac z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami BHP i zasadami obowiązującymi na obiekcie,

- zapewnienie personelu, narzędzi, materiałów i urządzeń objętych zakresem niniejszej umowy,

- uzgadnianie z Zamawiającym terminów wyłączeń i prób oraz ograniczanie przerw w pracy SUW,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i usunięcie szkód powstałych z winy Wykonawcy,

- bieżące informowanie o okolicznościach mogących wpłynąć na termin lub prawidłowość realizacji.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- zapewnienie dostępu do obiektu, istniejącej dokumentacji i urządzeń w uzgodnionych terminach,

- zapewnienie obecności upoważnionego przedstawiciela podczas uzgodnionych prób i odbiorów,

- zapewnienie sprawnego istniejącego komputera SCADA, dostępu do istniejących licencji i konfiguracji, o ile są wymagane do rozbudowy,

- dostawa aktywnej karty SIM ze stałym publicznym adresem IP do routera VPN oraz zapewnienie dostępu do Internetu,

- terminowe dokonanie odbioru i zapłaty wynagrodzenia.

# § 5. Termin realizacji

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

- Bieg terminu rozpoczyna się po przekazaniu Wykonawcy dostępu do obiektu oraz danych i zasobów niezbędnych do realizacji. Opóźnienie w ich zapewnieniu przedłuża termin o okres rzeczywistej przeszkody, po udokumentowanym zgłoszeniu Zamawiającemu.

- Szczegółowy harmonogram prac, w tym terminy wyłączeń technologicznych i prób, Strony uzgodnią roboczo nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Umowy.

- Za zakończenie realizacji uważa się pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru po wykonaniu zakresu, przeprowadzeniu prób i przekazaniu dokumentacji wymaganej Umową.

# § 6. Odbiór

- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- W ramach odbioru zostaną zweryfikowane co najmniej: praca SUW w trybie automatycznym, działanie HMI i SCADA, podgląd WWW, łączność VPN, wysyłanie alarmów SMS, działanie rozdzielnicy RZH, sterowanie pięcioma pompami oraz wskazania przetworników i presostatu.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości. W razie stwierdzenia wad protokół określi ich charakter i termin usunięcia.

- Wady nieistotne, które nie uniemożliwiają bezpiecznego użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, nie stanowią podstawy odmowy odbioru, lecz podlegają wpisaniu do protokołu 
i usunięciu w uzgodnionym terminie.

- Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru w zakresie objętym poprawkami.

# § 7. Wynagrodzenie i płatność

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto …………………… zł, powiększone o VAT ………%, tj. brutto …………………………… zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji zakresu określonego w § 2 niniejszej umowy, w tym dostawy, transport, montaż, programowanie, uruchomienie, testy i dokumentację, z wyjątkiem miesięcznego kosztu utrzymania karty SIM do modułu SMS określonego w § 2 ust. 3 umowy.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze i ujawniony w wykazie podatników VAT, jeżeli obowiązek weryfikacji wynika z przepisów.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# § 8. Gwarancja i serwis

- Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Zgłoszenia gwarancyjne będą kierowane na adres e-mail: …………… i numer telefonu: ………………….. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w ciągu 24 godzin roboczych.

- Wykonawca rozpocznie diagnostykę awarii krytycznej, uniemożliwiającej automatyczną pracę SUW lub zestawu pompowego, w terminie 12 godzin od zgłoszenia, a pozostałych wad w terminie 7 dni roboczych. Termin usunięcia zostanie uzgodniony z uwzględnieniem dostępności części i charakteru wady.

- Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwej eksploatacji, awarii instalacji lub urządzeń nieobjętych Umową, braku łączności zapewnianej przez operatorów ani zdarzeń zewnętrznych, chyba że ich skutki wynikają z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Uprawnienia z rękojmi pozostają bez zmian.

# § 9. Kary umowne i odpowiedzialność

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci karę za zwłokę w usunięciu wad w terminie wskazanym w protokole lub uzgodnionym w ramach gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie jednej ze Stron, Strona odpowiedzialna zapłaci drugiej Stronie karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Strony dopuszczają  dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

# § 10. Zmiany i roboty dodatkowe

- Zmiana zakresu, wynagrodzenia lub terminu wymaga uzgodnienia przez Strony w formie pisemnego aneksu, z wyjątkiem bieżących ustaleń organizacyjnych niewpływających na te elementy.

- Prace nieobjęte niniejszą umową mogą być wykonane wyłącznie po przedstawieniu wyceny i pisemnym zleceniu przez Zamawiającego. Brak takiego zlecenia wyłącza roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Jeżeli w toku prac ujawnią się niezinwentaryzowane warunki techniczne, Wykonawca wstrzyma prace 
w niezbędnym zakresie, zabezpieczy miejsce i przedstawi Zamawiającemu opis wpływu na zakres, koszt 
i termin.

# § 11. Poufność, bezpieczeństwo i dane

- Za Informacje Poufne uważa się wszelkie niepubliczne informacje przekazane lub udostępnione drugiej Stronie w związku z zawarciem albo wykonywaniem Umowy, niezależnie od ich formy, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i finansowe, dokumentację, konfiguracje systemów, kody i aplikacje PLC, HMI oraz SCADA, schematy, kopie zapasowe, dane dostępowe, hasła, adresy IP, ustawienia VPN, informacje o zabezpieczeniach infrastruktury oraz dane dotyczące pracy obiektu SUW Mochowo.

- Każda ze Stron zobowiązuje się:

- zachować Informacje Poufne w tajemnicy,

- wykorzystywać je wyłącznie w celu wykonania Umowy,

- chronić je z co najmniej taką starannością, z jaką chroni własne informacje o podobnym charakterze, nie mniejszą jednak niż należyta staranność,

- nie ujawniać ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem poniższych .

- Informacje Poufne mogą być udostępniane pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, doradcom i dostawcom danej Strony wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, pod warunkiem że osoby te są związane obowiązkiem poufności co najmniej równoważnym obowiązkom wynikającym z niniejszego paragrafu. Strona udostępniająca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za własne.

- Obowiązek poufności nie obejmuje informacji, które Strona otrzymująca wykaże jako:

- publicznie dostępne bez naruszenia Umowy,

- znane jej zgodnie z prawem przed ich otrzymaniem od drugiej Strony,

- uzyskane legalnie od osoby trzeciej nieobjętej obowiązkiem poufności,

- opracowane niezależnie, bez wykorzystania Informacji Poufnych,

- przeznaczone do ujawnienia za uprzednią pisemną zgodą Strony, której dotyczą.

- Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane przez przepisy prawa, prawomocne orzeczenie sądu albo żądanie uprawnionego organu, Strona zobowiązana do ujawnienia, o ile jest to prawnie dopuszczalne, niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę oraz ograniczy zakres ujawnienia do niezbędnego minimum.

- Każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o stwierdzonym lub podejrzewanym nieuprawnionym ujawnieniu, utracie albo wykorzystaniu Informacji Poufnych oraz podejmie uzasadnione działania w celu ograniczenia skutków takiego zdarzenia.

- Na żądanie Strony ujawniającej, a także po zakończeniu wykonywania Umowy, Strona otrzymująca zwróci albo trwale usunie Informacje Poufne oraz ich kopie, z wyjątkiem dokumentów, których dalsze przechowywanie jest wymagane przez przepisy prawa, obowiązki archiwizacyjne lub konieczność obrony przed roszczeniami. Informacje zachowane z tych przyczyn nadal podlegają obowiązkowi poufności.

- Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez okres wykonywania Umowy oraz przez 5 lat od dnia jej wykonania, rozwiązania albo wygaśnięcia, niezależnie od przyczyny. W odniesieniu do danych dostępowych, informacji o zabezpieczeniach infrastruktury i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązek trwa tak długo, jak informacje te zachowują poufny charakter.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków Zamawiającego wynikających 
z przepisów o dostępie do informacji publicznej, finansach publicznych, zamówieniach publicznych, archiwizacji dokumentów ani uprawnień organów kontrolnych. W razie obowiązku ujawnienia Zamawiający, w zakresie dopuszczalnym prawem, uwzględni prawnie chronione tajemnice Wykonawcy.

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wymagało przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego, Strony przed rozpoczęciem takiego przetwarzania zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

# § 12. Odstąpienie i rozwiązanie

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, nie rozpoczyna prac, przerwał je bez uzasadnienia lub wykonuje je w sposób rażąco sprzeczny z Umową.

- Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający, pomimo pisemnego wezwania, przez okres dłuższy niż 14 dni nie zapewnia dostępu lub współdziałania niezbędnego do realizacji.

- W razie zakończenia Umowy przed wykonaniem całości Strony sporządzą inwentaryzację prac, 
a Zamawiający zapłaci za zakres prawidłowo wykonany i możliwy do wykorzystania.

# § 13. Kontakty robocze

- Ze strony Zamawiającego: ………………………., tel. ……………………., e-mail: …………………………..

- Ze strony Wykonawcy: ………………………., tel. ……………………., e-mail: …………………………..

- Zmiana danych osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony 
w formie dokumentowej.

# § 14. Postanowienia końcowe

- Spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze do wymienionego przepisu.

- Dopuszcza się podpisanie umowy przez Strony w formie:

- pisemnej – wyrażenie oświadczenia woli poprzez złożenie przez osoby działające w imieniu Stron własnoręcznego podpisu wraz ze wskazaniem daty jego złożenia w postaci papierowej;

- elektronicznej – wyrażenie oświadczenia woli przez osoby działające w imieniu Stron w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- hybrydowej – wyrażenie oświadczenie woli co najmniej przez jedną z osób działających w imieniu Strony w formie pisemnej oraz co najmniej przez jedną z osób działających w imieniu Strony  
w formie elektronicznej.

- Umowa zostanie sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,
i dwa dla Zamawiającego – w przypadku kiedy podpisywana będzie w formie pisemnej lub w formie hybrydowej.

- Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

# ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA